РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ОРДЫНСКОЕ»

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от 15.12.2021 г. №995 п. Усть-Ордынский

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

МО «Усть-Ордынское» на 2018-2024 годы в новой редакции»

В целях приведения муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «Усть-Ордынское» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением главы от 24.03.2020 года № 151 «Об актуализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «Усть-Ордынское» на 2018-2024 годы» в соответствие требованиям к содержанию и составу муниципальных программ, установленных Правилами представления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды, которые являются приложением к государственной программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ № 1710 от 30.12.2017 года.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 24,48 Устава муниципального образования «Усть-Ордынское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды МО «Усть-Ордынское» на 2018-2024 годы» в новой редакции (прилагается).
2. Постановление главы администрации МО «Усть-Ордынское» № 409 от 16.07.2021 года признать утратившим силу.
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Усть-Орда Информ» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Усть-Ордынское».
4. Контроль, выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Е.Т. Бардаханов

Приложение

к постановлению главы

муниципального образования

«Усть-Ордынское»

№995 от 15.12.2021 года

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

# «Формирование современной городской среды

# муниципального образования «Усть-Ордынское» на 2018-2024 годы»

п.Усть-Ордынский, 2021 год

**1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной**

**городской среды муниципального образовании «Усть-Ордынское»**

**на 2018-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Усть-Ордынское» на 2018-2024 годы» (далее – программа). |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Усть-Ордынское». |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Усть-Ордынское», граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; юридические лица, подрядные организации. |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Усть-Ордынское» Иркутской области. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.  2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий.  3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Дворовые территории:  -количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  *- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;*  *- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;*  *- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения);*  Общественные территории  - количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий;  *- площадь благоустроенных общественных территорий;*  *- доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;*  *- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя;* |
| Ресурсное обеспечение\* муниципальной программы | Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет: 47 759,75 тыс.рублей  2018 год – 0 тыс.руб.  Федеральный бюджет по согласованию – 0 тыс.руб.  Областной бюджет по согласованию –0 тыс. руб  Местный бюджет –0 тыс.руб. |
| 2019 год- 9008,8 тыс.руб.  Федеральный бюджет по согласованию- 7151,99 тыс.руб.  Областной бюджет по согласованию- 1567,5 тыс.руб.  Местный бюджет –289,35 тыс.руб. |
| 2020 год- 117 тыс.руб.  Федеральный бюджет по согласованию-0 тыс.руб.  Областной бюджет по согласованию- 0 тыс.руб.  Местный бюджет – 117,0 тыс.руб. |
| 2021 год- 10682,39 тыс.руб.  Федеральный бюджет по согласованию- 6082,61 тыс.руб.  Областной бюджет по согласованию- 1823,09 тыс.руб.  Местный бюджет –2776,70 тыс.руб. |
| 2022 год- 8111,55 тыс.руб.  Федеральный бюджет по согласованию-5535,73 тыс.руб.  Областной бюджет по согласованию- 1411,27 тыс.руб.  Местный бюджет –1164,55 тыс.руб. |
|  | 2023 год- 10910,0 тыс.руб.  Федеральный бюджет по согласованию- 8015,0 тыс.руб.  Областной бюджет по согласованию-2395,0 тыс. руб.  Местный бюджет –500,0 тыс.руб. |
|  | 2024 год- 9110,0 тыс.руб.  Федеральный бюджет по согласованию- 6950,0  тыс.руб.  Областной бюджет по согласованию- 2070,0 тыс.руб.  Местный бюджет –90,0 тыс.руб. |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  2. Благоустройство общественных территорий.  3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.  5.Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения |

\* финансирование Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства**

**муниципального образования**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10).

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программ, содержащих мероприятия по благоустройству территорий.

Основные принципы формирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды» далее Программа:

*Общественное участие*. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их состав включаются так же представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

*Системный подход*. Проведение инвентаризации объектов. Формирование графика благоустройства дворовых и общественных территорий.

*Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории*. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.).

*Личная ответственность*. За Программу отвечает глава муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

*Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству*. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитие конкуренции.

**Приоритетами муниципальной политики** в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство дворовых и общественных территорий многоквартирных домов.

**3. Цели и задачи муниципальной программы, сроки ее реализации**

Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Усть-Ордынское».

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по повышению уровня благоустройства дворовых и общественных территорий многоквартирных домов.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения планируется решать следующие направления:

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования.

3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Основными задачами муниципальной Программы являются:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в таблице №5.

Срок реализации Программы – 2018-2024 годы с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

**4. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, проблемы**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования «Усть-Ордынское» является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

*4.1. Общая характеристика*

4.1.1. Численность населения муниципального образования «Усть-Ордынское» по состоянию на 01.01.2021 г. по данным статуправления составляет 15278 человек (по данных похозяйственных книг 16730 человек).

*4.1.2. Показатели оценки состояние сферы благоустройства*

# Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателей** | **Данные до начала реализации муниципальной программы** |
| 1 | Количество полностью \*благоустроенных дворовых территорий (шт.) | 2 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий, (м2) | 4000 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (от общего количества и площади) дворовых территорий, (%) | 4,7 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями,(%) | 0,8 |
| 5 | Количество, благоустроенных общественных территорий (шт.) | 0 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, (м2) | 0 |
| 7 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий% | 0 |
| 8 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя,(м2) | 0 |
| 9 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий.(чел.) | 72 |

*4.2*. С*одержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами*

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

Поселок Усть-Ордынский является центром Эхирит-Булагатского района, расположенный в 65 километрах от областного центра – города Иркутск. Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления поселений, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории. Благоустройством территории занимается администрация муниципального образования, муниципальное унитарное предприятие, сами жители.

В муниципальном жилищном фонде насчитывается

- индивидуальных (частных) домовладений - 4886;

- многоквартирных домов - 42, большинство из которых введено в эксплуатацию в 1961 - 1990 годах прошлого столетия.

Дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим и эксплуатационным требованиям.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования недостаточно развиты объекты благоустройства дворов. Отсутствие скверов, недостаточное количество зон отдыха, детских игровых площадок, малых архитектурных форм, негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения. Кроме того, необходимо внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, других объектов благоустройства муниципального образования.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств бюджета муниципального образования, объекты благоустройства, такие как зоны отдыха, детские и спортивные площадки, объекты уличного освещения, транспортные и пешеходные коммуникации нуждаются в ремонте и реконструкции. Территории функционального назначения системно не благоустраиваются, недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории поселения.

Анализ обеспеченности дворовых и общественных территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых и общественных территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм (далее – МАФ), организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Кроме того, результаты обследований дворовых и общественных территорий показали, что в некоторых дворовых и общественных территориях отсутствует асфальтобетонное покрытие проездов, отсутствуют необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенные детские площадки.

Ключевые проблемы в сфере благоустройства муниципального образования:

- недостаточный уровень общего благоустройства территории муниципального образования;

- значительная доля населения муниципального образования с низкими доходами, доля безработного населения;

- высокий процент износа коммунальной и транспортной инфраструктуры муниципального образования.

С целью существенных изменений данной ситуации администрацией муниципального образования проводится постоянная работа по улучшению состояния в сфере благоустройства территорий муниципального образования.

В течение последних нескольких лет проводились точечные мероприятия по благоустройству территории, это ежегодные мероприятия, в основном направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии.

Благоустройство дворовых и общественных муниципального образования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни граждан.

**5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Программа включает следующие мероприятия:

**Мероприятие 1.** Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Благоустройство дворовой территорией – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установка скамеек;

4) установка урн.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на дворовой территории, установлен в приложении 1.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) оборудование автомобильных парковок;

4) озеленение территорий;

5) обустройство площадок для выгула домашних животных;

6) обустройство площадок для отдыха;

7) обустройство контейнерных площадок;

8) обустройство ограждений;

9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

11) иные виды работ.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни, рекомендуется обязательное трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального перечня не допускается.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение№ 2) формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом физического состояния дворовой территории, определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Усть-Ордынское». Объемы финансирования, мероприятия Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальное образование «Усть-Ордынское» имеет право исключить дворовую территорию из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в случаях если:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Нормативная стоимость (единичные предварительные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, установлена в приложении № 1.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, установлен в приложении № 3.

**Мероприятие 2.** Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году (приложение 4), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Муниципальное образование «Усть-Ордынское» имеет право исключить общественную территорию из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Усть-Ордынское».

Объемы финансирования, мероприятия Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации муниципального образования «Усть-Ордынское».

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

**Мероприятие 3.** Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству (подлежит актуализации), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.(Приложение 5).

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «Усть-Ордынское», на основании заключенных соглашений с администрацией муниципального образования «Усть-Ордынское».

**Мероприятие 4.** Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

**Мероприятие 5.** Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года (подлежит актуализации), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. (Приложение №6)

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «Усть-Ордынское», на основании заключенных соглашений с администрацией муниципального образования «Усть-Ордынское».

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

**Мероприятие 6.** Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

# Таблица №2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План мероприятий\*** | | | | |
| согласно Приложению №2 к настоящей Программе | | | | |
| **№ пп** | **Улица, дом** | **Примечание** | **Предварительная стоимость (тыс.руб.)** | **Фактическое исполнение** |
|  |  |  |  |  |
| **2019 год\*** | | | | |
| 1 | Финансирование разработки ПСД |  | 224,00 | 224,00 |
| 2 | Ул. Кирова, д.56 и д.58 дворовая территория | Одним комплексом по минимальному перечню | 6 244,90 | 6 244,90 |
| 3 | Микрорайон д.2,4- дворовая территория | Одним комплексом по минимальному перечню | 2 539,90 | 2 539,90 |
| **2020 год \*** | | | | |
| 4 | Финансирование разработки ПСД общественной территории по ул. Каландаришвили дома №48 до №54 | **-** | 117,00 | 117,00 |
| **2021 год \*** | | | | |
| 5 | Благоустройство общественной территории по ул.Каландаришвили от дома №48 до №54 | Зона отдыха с детской игровой зоной (ориент.S=2174 кв.м.) | 10 148,39 | 0,00 |
| 6 | Финансирование разработки ПСД дворовой территории ул. Ербанова, 28 и 30, ул. Ленина, д. 37, ул. Ербанова, 11 и 13А | - | 534,00 | 534,00 |
| **2022 год\*** | | | | |
| 7 | Благоустройство дворовой территории ул. Ербанова, 28 и 30 | Одним комплексом по минимальному перечню | 4 773,82 |  |
| 8 | Благоустройство дворовой территории ул. Ленина, д. 37 | Одним комплексом по минимальному перечню | 2 977,73 |  |
| 9 | Финансирование разработки ПСД дворовой территории ул. Ленина, д. 21 и 23 | - | 180,00 |  |
| **2023 год\*** | | | | |
| 8 | Благоустройство дворовой территории ул. Ербанова 11 и 13А | Одним комплексом по минимальному перечню | 5 910,00 |  |
|  | Благоустройство дворовой территории ул.Ленина, д. 21 и 23 | Одним комплексом по минимальному перечню | 4 600,00 |  |
|  | Финансирование разработки ПСД дворовой территории ул. Ленина, 8А | - | 200,00 |  |
|  | Финансирование разработки ПСД дворовой территории ул. Ербанова, 2 | - | 200,00 |  |
| **2024 год\*** | | | | |
| 9 | Благоустройство дворовой территории ул.Ленина, д.8А | Одним комплексом по минимальному перечню | 4 560,00 |  |
|  | Благоустройство дворовой территории ул.Ербанова, д.2 | Одним комплексом по минимальному перечню | 4 550,00 |  |
| **ИТОГО** |  |  | **47 759,75** |  |

**6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп.

Предварительный общий объем финансирования Программы составляет 47 759,75 тыс. руб.

# Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы\*** |  | **Объем финансирования, тыс. руб.\*** | | | |
| **Финансовые** | **В том числе по источникам:** | | | |
| **средства, всего** | **МБ** | **ОБ** | **ФБ** | **Иные источники** |
| Всего за весь период | 47 759,75 | 4 757,60 | 9 266,82 | 33 735,33 |  |
| **в том числе по годам:** | | | | | |
| **2018 год** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2019 год** | 9 008,80 | 289,35 | 1 567,47 | 7 151,99 | 0 |
| **2020 год** | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **2021 год** | 10 682,39 | 2 776,70 | 1 823,09 | 6 082,61 | 0 |
| **2022 год** | 7 931,55 | 984,55 | 1 411,27 | 5 535,73 | 0 |
| **2023 год** | 10 910,00 | 500,00 | 2 395,00 | 8 015,00 | 0 |
| **2024 год** | 9 110,00 | 90,00 | 2 070,00 | 6 950,00 | 0 |

\*Объемы финансирования по мероприятиям и годам и фактическое исполнение программы\*\* подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период.

**7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий Программы связана с рисками, обусловленными как внутренними факторами (организационные риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице №4:

# Таблица №4

**Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| **1.** | **Риски изменения законодательства** | |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов муниципального образования «Усть-Ордынское» в сфере реализации муниципальной программы. |
| 2. | **Социальные риски** | |
| 2.1. | Низкая активность населения | Активное участие, с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации муниципальной программы |
| 3. | **Финансовые, бюджетные риски** | |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4. | **Организационные риски** | |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

**8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы планируется провести благоустройство всех дворовых территорий многоквартирных домов, в которых при проведении инвентаризации выявлена такая необходимость.

Ожидается, что в результате реализации Программы за период с 2018 по 2024 годы удастся достичь следующих показателей: прогнозируемые конечные результаты реализации муниципальной программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, создание современной доступной среды, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется администрацией МО «Усть-Ордынское» в целях анализа планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к участию в Программе;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к участию в Программе;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- благоустройство дворовых и общественных территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых и общественных территорий, благоустройства дворовых и общественных территорий;

- рекомендуется обязательное привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб;

Проведение мероприятий муниципальной программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей муниципального образования. Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальных образованиях Иркутской области, обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории муниципального образования «Усть-Ордынское».

# Таблица №5

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей**  **2018 год** | **Значения показателей**  **2019 год** | **Значения показателей**  **2020 год** | **Значения показателей**  **2021 год** | **Значения показателей**  **2022 -2024год** |
| 1 | Количество и благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 11 | 7 | 8 | 6 | 10 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | кв.м. | 3725 | 5913 | 9353 | 11717 | 15605 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0,24 | 0,38 | 0,60 | 0,75 | 100 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 0,009 | 0,025 | 0,034 | 0,050 | 0,079 |
| 5 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий | (м2) | 2174 | 4674 | 7194 | 7194 | 7194 |
| 7 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 0,30 | 0,65 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | чел | 212 | 374 | 543 | 741 | 1156 |
| 9 | Количество благоустроенных общественных территорий. | (шт.) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |

**9. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения**

Контроль и координация реализации муниципальной Программы осуществляется Общественной комиссией из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением.

В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информация о ходе реализации Программы:

на официальном сайте администрации МО «Усть-Ордынское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mo-ustordynskoe.ru государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля. Ответственность за реализацию Программы несет Глава муниципального образования.

Приложение № 1  
к программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2024 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства.\*

Нормативная стоимость (предварительные единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень работ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид работ (затрат) | Единицы измерения | Нормативная стоимость (единичные расценки ориентировочно), тыс.руб. | | Стоимость на 2021 г., тыс. руб. | Изображение | Примечание |
| 1 | **Ремонт дворовых проездов** |  |  | |  |  |  |
| 1.1 | Асфальто-бетон 1 слой 5 см | 100м2 | 51,9 | | 65,33 |  |  |
| 1.2 | Асфальто-бетон 2 слоя (6+5 см) | 100м2 | 100,6 | | 126,63 |  |  |
| 1.3 | Планировка территории | 100м2 | 3,2 | | 4,03 |  |  |
| 1.4 | Ремонт асфальта рециклером | 100м.трещин | 3,1 | | 3,9 |  |  |
| 1.5 | Ремонт асфальта струйно-инъекционным методом | 100м | 5,9 | | 7,43 |  |  |
| 1.6 | Устройств основания из щебня фракции 0-40мм,толщиной 150 мм | 100м2 | 37,7 | | 47,46 |  |  |
| 1.7 | Установка бордюрного камня дорожного | 100 п.м. | 121,1 | | 152,44 |  |  |
| 1.8 | Установка бордюрного камня тротуарного | 100 м.п. | 97,1 | | 122,23 |  |  |
| 1.9 | Ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия | 100 м2 | 95,7 | | 120,46 |  |  |
| 2 | **Обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов** |  |  | |  |  |  |
| 2.1 | Уличные фонари «Стрит 55(d=300) | 1 опора | 31,5 | | 39,65 |  |  |
| 2.2 | наземный фонарь уличный Sidney 83971-5066 | 1 опора | 28,0 | | 35,25 |  |  |
| 2.3 | Наземный фонарь уличный Malaga А1086 РА-3 BG5066 | 1 опора | 17,0 | | 21,4 |  |  |
| 2.4 | Наземный фонарь Lucide 11873/03/97 ARUBA | 1 опора | 24,0 | | 30,21 |  |  |
| 2.5 | Уличный светильник (2,3м) MONACOA1497 PA-4 BK | 1опора | 23,5 | | 29,58 |  |  |
| 3 | **Установка скамеек** |  |  | |  |  |  |
| 3.1 | Скамейка «Ажур» | 1шт. | 19,8 | | 24,92 |  | Ковка, дерево |
| 3.2 | Скамейка с бетонными ножками С-126 | 1шт. | 18,5 | | 23,29 |  |  |
| 3.3 | Скамейка с металлическими ножками С-4 | 1шт. | 10,8 | | 13,59 |  | Металл, дерево |
| 3.4 | Скамейка с металлическими ножками С-99 | 1шт. | 14,8 | | 18,63 |  | Металл, дерево |
| 3.5 | Скамейка «Эконом» | 1шт. | 9,0 | | 11,33 |  | Металл, дерево |
| 4 | **Установка урн** |  |  | |  |  |  |
| 4.1 | Урна металлическая | 1 шт. | 6.0 | | 7,55 |  |  |
| 4.2 | Урна из бетона | 1шт. | 3.6 | | 4,53 |  |  |
| 4.3 | Ведро вставка для урны | 1шт. | 0,7 | | 0,88 |  |  |
|  | | | | Дополнительный перечень | | | |  |  | 0 |
| 1. | **Оборудование детских площадок** |  |  | |  |  |  |
| 1.1 | Песочница (Массив дерева,фанера) |  | 2,75 | | 3,46 |  | дерево |
| 1.2 | Песочница 6-ти гранная |  | 7,70 | | 9,69 |  | дерево |
| 1.3 | Карусель( металл) |  | 27,5 | | 34,62 |  | Труба металлическая, угол металлический, лист металлический, фанера влагостойкая |
| 1.4 | Качеля на жесткой сцепке(Металл) |  | 5,39 | | 6,78 |  | Труба металлическая, пиломатериал |
| 1.5 | Качели-балансир,длина 2500 мм |  | 7,00 | | 8,81 |  | Дерево, металл |
| 1.6 | Детский спортивный комплекс 0920(3660\*4400\*3800 мм.) |  | 96,8 | | 121,85 |  | Дерево, металл |
| 1.7 | Детский игровой комплекс 5118 |  | 48.4 | | 60,92 |  | Труба металлическая, лист металлический, фанера влагостойкая, пиломатериал |
| 2 | Оборудование спортивной площадки |  |  | |  |  |  |
| 2.1 | Гимнастический комплекс 0702 |  | 40,60 | | 51,11 |  |  |
| 2.2 | Уличный детский спортивный комплекс KampferSummerGames | 1шт | 34,9 | | 43,93 |  | Дерево, металл |
| 3 | **Озеленение территорий** |  |  | |  |  |  |
| 3.1 | Устройство газонов с посевом трав | 100 м2 |  | | 26,90 |  |  |
| 3.2 | Посадка деревьев | 10шт. | 68,7 | | 86,48 |  |  |
| 3.4 | Посадка кустарников | 10 шт. | 17,6 | | 22,15 |  |  |
| 3.5 | Дерен пестролистный,в ассортименте insort 80-100 | 1 шт. | 0,6 | | 0,76 |  |  |
| 3.6 | Лапчатка кустарниковая 10-60 | 1шт. | 0,4 | | 0,5 |  |  |
| 3.7 | Спирея Вангутта,серая 40-60 | 1шт. | 0,6 | | 0,76 |  |  |
| 3.8 | Спирея японская 30-40 | 1 шт. | 0,4 | | 0,5 |  |  |
| 3.9 | Сирень обыкновенная 40-80 | 1 шт. | 0,5 | | 0,63 |  |  |
| 4. | **Обустройство площадок для отдыха** |  |  | |  |  |  |
| 4.1 | Зона отдыха 2 | 1шт. | 30,5 | | 38,39 |  | Дерево, бетон |
| 4.2 | Беседка | 1шт. | 120,0 | | 151,05 |  | Сотовый поликарбонат, трубапрофильная, бетон, плитка |
| 5 | **Обустройство ограждений** |  |  | |  |  |  |
| 5.1 | Ограждение металлическое решетчатое высотой 0,5м. | 100мп | 168,9 | | 212,61 |  | металл |

\*Образцы и цены подлежат актуализации

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Усть-Ордынское»

на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | согласно минимальному перечню  (указать виды работ) |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. 8 марта, д. 41 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 2 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Балтахинова, д. 17 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 3 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, д. 60 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 4 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, д. 62 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 5 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, д. 64 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 6 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, д. 66 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 7 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, д. 68 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 8 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, д. 70 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 9 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Доржи Банзарова, д. 63 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 10 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ербанова, д. 2 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 11 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ербанова, 11 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 12 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ербанова, 13А | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 13 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ербанова, 28 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 14 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ербанова, 30 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 15 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Кирова, д. 56 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 16 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Кирова, д. 58 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 17 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Кирова, д. 66 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 18 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 38 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 19 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 8А | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 20 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 19 | освещение, установка скамеек, урн, |
| 21 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 21 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 22 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 23 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 23 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 28 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 24 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 30 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 25 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 33 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 26 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 36 | освещение, установка скамеек, урн, ремонт асфальтового покрытия |
| 27 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 37 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 28 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 39А | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 29 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 39 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 30 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 41 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 31 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 44 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 32 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 46 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 33 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 48 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 34 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 50 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 35 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Микрорайон, 2 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 36 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Микрорайон, 4 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 37 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Микрорайон, 6 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 38 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Микрорайон, 12 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 39 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, пер. Еловый, 1 | установка скамеек и урн |
| 40 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, пер. Еловый, 3 | установка скамеек и урн |
| 41 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, пер. Коммунальный, 22 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 42 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Хангалова, 61 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 43 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Каландаришвили 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 120, 122, 124, 126, 128, ул. Садовникова, 1 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |

\*Виды работ согласно минимальному перечню (указать виды работ) подлежат актуализации

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Усть-Ордынское»

на 2018-2024 годы»

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории**

**Общие положения**

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

**2. Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории муниципального образования «Усть-Ордынское», а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией муниципального образования «Усть-Ордынское», а также совместно (далее – разработчик).

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных настоящей программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4 Срок разработки дизайн-проекта – в течение 20 календарных дней с момента включения в адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий муниципальной программы.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации муниципального образования «Усть-Ордынское», на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации.

3.4. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Усть-Ордынское».

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Усть-Ордынское»

на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Улица** | **Дом** | **Примечание** |
| 1 | Балдынова | От дома №7 до дома №15 | Зона отдыха с детской игровой зоной (ориент.S=2520 кв.м.) |
| 2 | Каландаришвили | От дома №48 до д.№54 | Зона отдыха с детской игровой зоной (ориент.S=2174 кв.м.) |
| 3 | Ленина | В районе магазина «Шоколад» | зона отдыха со спортивной зоной (ориент. S=2500) |

\* Мероприятия Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Усть-Ордынское»

на 2018-2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Улица** | **Дом** | **Примечание** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\*Подлежит дополнению

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Усть-Ордынское»

на 2018-2024 годы»

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Улица** | **Дом** | **Примечание** |
| 1 | Пер.Комсомольский | 1а,2,4,6,8,10,12,14,1,3,16. | Дома находящиеся рядом с общественной территорией, подлежащей благоустройству |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\*подлежит уточнению и ежегодной актуализации

Исп. Михайлова А.С.

3-10-42