РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ОРДЫНСКОЕ»

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

От «28» июня 2022 г. № 312	              	                  	п. Усть-Ордынский

Об актуализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Усть-Ордынский» на 2017-2025 годы»

В целях создания условий для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения поселка, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог», руководствуясь ст. 24,48 Устава муниципального образования «Усть-Ордынское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Актуализировать муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Усть-Ордынский на 2017-2025 годы» и изложить в новой редакции (прилагается).

2.Объемы финансирования, мероприятия Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, для реализации Программы.

3. Считать утратившим силу постановление главы администрации от 13.10.2020 г. № 405

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Усть-Ордынское».

5. Контроль, выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

Глава									Е.Т. Бардаханов

| Подготовил: Ведущий специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Согласовано: Главный специалист финансового отдела Заместитель главы администрации Начальник отдела по правовому обеспечению |  | С.В. Чубыкин И.А. Михайлова Л.А. Жербаков П.П. Хамхаев |
| --- | --- | --- |

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
«Усть-Ордынское»
от «28» июня 2022 года № 312

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Эхирит-Булагатский район

Муниципальное образование «Усть-Ордынское»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Усть-Ордынский на 2017-2025 годы»

п. Усть-Ордынский

2022 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

в п. Усть-Ордынский на 2017-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование программы | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Усть-Ордынский на 2017-2025 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о принятии программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановления главы администрации № 821 от 12.09.2017 г., № 405 от 13.10.2020 г. |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования «Усть-Ордынское» |
| Координатор программы | Заместитель главы администрации МО «Усть-Ордынское» |
| Разработчик программы | Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации муниципального образования «Усть-Ордынское» |
| Цели программы | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек для улучшения социально-экономической среды и жизнеобеспечения населения муниципального образования. |
| Задачи программы | Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: - строительство автомобильных дорог местного значения; - создание условий для формирования сети автомобильных дорог, круглогодично доступной для населения. - реконструкция и капитальный ремонт дорог и мостов. - улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог поселка. -повышение уровня благоустройства поселка в части муниципального дорожного хозяйства. |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования Программы на период 2017 - 2025 годы составляет 523 896,54 тыс. руб. Объем средств, привлекаемый на софинансирование из областного бюджета, планируется в размере 415 835,22 тыс. руб.* и местного бюджета – 108 061,33 тыс. руб.* |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Улучшение качества социально-экономической среды и жизнеобеспечения населения поселка. Снижение дорожно-транспортных происшествий. Помимо этого, ожидаются качественные изменения в сфере дорожного хозяйства. |
| Сроки реализации программы | 2017-2025 годы. |

Ι. ВВЕДЕНИЕ

Развитие экономики МО «Усть-Ордынское» зависит от состояния автомобильных дорог. Удовлетворение потребностей населения п. Усть-Ордынский в передвижениях находится в прямой зависимости от состояния дорог, позволяющих обеспечивать более высокий уровень обслуживания, снижения затрат населения на передвижение.

Увеличение количества транспортных средств и повышение интенсивности транспортных потоков – основные факторы необходимости корректировки транспортной схемы поселка. В настоящее время, автомобильные дороги не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. Перед администрацией МО «Усть-Ордынское» стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог поселка в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения поселка. В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций муниципального образования, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы, поэтапного совершенствования дорожной сети поселка с доведением её характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей.

ΙΙ. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Поселок Усть-Ордынский с численностью постоянного населения 16738 человек (по данным переписи населения) по состоянию на 01.01.2020 г. – административный центр Эхирит-Булагатского района Иркутской области, расположен в 65 км. от г. Иркутска.

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории п. Усть-Ордынский составляет– 165,705 км, в том числе с асфальтовым и гравийным покрытием 109,303 км., грунтовых дорог 55,402 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ.

Анализ существующего состояния автомобильных дорог поселка показывает, что в настоящее время в силу как объективных, так и субъективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.

Выявленные проблемы:

- Низкое качество дорожного полотна и отсутствие тротуаров в поселке.

- Необходимость строительства дорог в новых районах поселка.

- Необходимость приобретения техники осуществляющих деятельность по благоустройству автомобильных дорог поселка.

- Потребность в реконструкции и строительстве сетей наружного освещения на улицах поселка.

- Потребность в качественном озеленении поселка.

По решению Эхирит-Булагатского районного суда Иркутской области, следует произвести ремонт выбоин асфальтового покрытия по улицам: ул. Ленина, ул. Мира, ул. Мичурина (на пересечении с ул. Белобородова рядом с остановочным пунктом), ул. 50 лет Октября, ул. Буденного, ул. Кирова, ул. 8 Марта, ул. Тимирязева, ул. Хангалова, ул. Полевая, ул. Ербанова, ул. Балтахинова, ул. Ватутина, переулках Звездный, 50 лет Октября, Коммунальный.

Произвести отсыпку дорожного полотна по ул. Астафьева, ул. Шматкова от ул. Ленина до ул. 8 Марта, пер. Бертагаева.

Разработать в установленном порядке проект организации дорожного движения в п. Усть-Ордынский.

Обустроить тротуары на следующих улицах: ул. Горького возле здания МОУ «Усть-Ордынская СОШ №2», ул. Юннатов возле здания МОУ «Усть-Ордынская НОШ», в микрорайоне возле здания МДОУ № 7 «Колосок», в пер. 1-й Октябрьский возле здания МДОУ «Родничок».

Построить новые автомобильные дороги в отдельных микрорайонах поселка, где активно развивается строительство индивидуального жилья (микрорайон «Аэропорт»).

Техническое состояние автодороги по улице Ленина – главной улицы поселка, оценивается как не удовлетворительное, необходимо проведение капитального ремонта объекта для полного восстановления его транспортно-эксплуатационного состояния.

В целях безопасного передвижения пешеходов необходимо оборудовать улицы пешеходными тротуарами, лежачими полицейскими согласно ГОСТу на улице: ул. Первомайская. Согласно требованию СНиП  П-4-79 «Наружное освещение городов, поселков и сельских пунктов» следует оснастить уличными фонарями следующие улицы: ул. Чайковского, ул. Королева, ул. Аптечная, ул. Фармацевтов, ул. Николаева, ул. Менделеева, ул. Чехова, ул. Кислородная, ул. Полевая, ул. Ербанова, ул. Горького возле здания МОУ «Усть-Ордынская СОШ.№2».

Ежегодно на содержание и элементарный ямочный ремонт требует больших вложений, но в связи с отсутствием финансовых средств ремонт производится в пределах 8,9% от необходимого уровня.

Активное строительство новых жилых домов усадебного типа с земельными участками от 15 и выше соток на каждого домовладельца привели к расширению черты поселка и увеличению протяженности улиц. Общее состояние дорог оценивается как удовлетворительное. В зимнее время возникают трудности при уборке снега с улиц поселка. Из бюджета поселка выделяются денежные средства на содержание дорог, но этих средств недостаточно.

На многих поселковых улицах необходимо строительство сетей освещения.

Возникает необходимость восстанавливать одни и те же светильники чаще, чем предусмотрено нормативными сроками, что приводит к увеличению затрат на содержание внутриквартального освещения из средств бюджета.

Работы по обслуживанию улично-дорожной сети поселка осуществляют на основании договоров с администрацией МО «Усть-Ордынское»: ОАО «Дорожная служба Иркутской области», МУП «Каскад».

Для улучшения показателей в п. Усть-Ордынский необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

С учетом ограниченной доходной базы муниципального бюджета переход на финансирование по нормативам содержания, ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения не представляется возможным. Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности, автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в п. Усть-Ордынский позволит системно направлять средства на

решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

ΙΙΙ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы – развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек для улучшения социально-экономической среды и жизнеобеспечения населения муниципального образования.

Основные задачи Программы:

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- строительство автомобильных дорог местного значения;

- создание условий для формирования сети автомобильных дорог, круглогодично доступной для населения.

- реконструкция и капитальный ремонт дорог и мостов.

- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог поселка.

- повышение уровня благоустройства поселка в части муниципального дорожного хозяйства.

ΙV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

При расчете затрат на реализацию мероприятий в период 2017-2025 годы, объем финансирования Программы учитывается согласно Решениям Думы муниципального образования «Усть-Ордынское» «О бюджете МО «Усть-Ордынское» на соответствующий год. (Перечень основных мероприятий на 2017-2025гг., (таблица № 1).

Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, ремонту дорог и тротуаров на 2017 – 2025 гг.

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость объекта в тыс. руб. | Финансирование из областного бюджета (по согласованию) | Финансирование из местного бюджета | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт дороги, восстановление дорожной одежды по ул. Буденного протяженностью - 650 п.м. шириной -7 п.м. | 633,91 | 570,52 | 63,39 | 633,91 |
|  | Устранение деформаций и повреждений дорожных покрытий по ул. Мира, ул. Атутова, ул. Кирова 58, перекресток Кирова-Буденного, ул. Балтахинова, ул. Ленина. | 1 678,82 | 1 510,93 | 167,89 | 1 678,82 |
|  | Уборка и вывоз снега и мусора с тротуаров по ул. Ленина, ул. Кирова, ул. 50 лет Октября, ул. 8 Марта, ул. Буденного, ул. Горького, перек. ул. Горького, ул. Калинина, ул. Мира, пер. 1 Октябрьский, ул. Ербанова, ул. Балтахинова, ул. Каландаришвили. | 1 520,53 | 0,00 | 1 520,53 | 1 520,53 |
|  | Межевание границ на следующих земельных участках ул. Буденного, ул. Каландаришвили, ул. Ербанова, ул. Мира, ул. Ватутина, ул. Ленина. | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 169,00 |
|  | Услуги по технологическому присоединению электроснабжения для освещения дорог на следующих улицах ул. Чайковского, ул. Королева, ул. Аптечная, ул. Фармацевтов, ул. Николаева, ул. Менделеева, ул. Чехова. | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,55 |
|  | Расход по электроэнергии для освещения дорог | 947,65 | 0,00 | 947,65 | 947,65 |
|  | Размещение, замена светильников, ламп наружного освещения дорог | 336,61 | 0,00 | 336,61 | 336,61 |
|  | Содержание дорог и очистка дорог от снежных валов, подсыпка уличной сети, транспортировка шлака, гравия для отсыпки дорог | 311,43 | 0,00 | 311,43 | 311,43 |
|  | Разработка локально-сметного расчета | 43,54 |  | 43,54 | 43,54 |
|  | Проектно-сметная документация на ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина | 2 680,00 |  | 2 680,00 | 2 680,00 |
|  | Приобретение хозтоваров (лопаты, метлы, мешки для мусора, кабель, провод, перчатки, пускатель, выключатель, растворитель, контактор, трансформатор, нож отвала для дорожной техники, аппаратура для дорожной техники пускатель электромагнитный для освещения дорог, лампы, светильники). | 215,67 |  | 215,67 | 215,67 |
|  | Приобретение дорожной эмали, дорожных знаков | 205,19 |  | 205,19 | 205,19 |
|  | Грейдерование с частичной нарезкой кюветов и планировки улиц с гравийным покрытием. | 117,02 |  | 117,02 | 117,02 |
|  | ГСМ для вывоза снега, мусора с тротуаров дорог, для доставки ПГС | 388,13 | 0,00 | 388,13 | 388,13 |
|  | Работы по нанесению горизонтальной разметки | 193,23 |  | 193,23 | 193,23 |
| 2. | Итого | 9 441,28 | 2 081,45 | 7 359,83 | 9 441,28 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ПСД ул.Ленина от пересечения с ул. Каландаришвили до пересечения с ул. Мира-1,9 км. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | Расход по электроэнергии для освещения дорог | 774,28 | 0,00 | 774,28 | 774,28 |
|  | Профилирование улично-дорожной сети по ул. Пушкина, ул. Некрасова за июль 2018г., профилирование улично-дорожной сети по ул. Буденного, ул. Симонова, ул. Гагарина, ул.Горького, ул. Ровинского, ул. Аптечная, Чайковская, Сайдукова, Белобородова,, Ровинского, Быкова, 8 Марта, Кислородная, Некрасова, Ленина, Пушкина, 50 лет Октябряза. | 154,75 | 0,00 | 154,75 | 154,75 |
|  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Кирова, ул.Атутова, пер.Коммунальный | 198,02 | 0,00 | 198,02 | 198,02 |
|  | Размещение светильников наружн. освещ.дорог на опорах | 31,16 | 0,00 | 31,16 | 31,16 |
|  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом по ул. Ленина | 133,54 | 0,00 | 133,54 | 133,54 |
|  | Нанесение линий дорожной разметки по автомобильным дорогам: ул. Кирова, Ербанова, 8 Марта, Тимирязева, Хангалова, Мичурина, Балтахинова, Д.Банзарова, Полевая, Первомайская, пер. 1 Октябрьский, пер. Коммунальный | 197,50 | 0,00 | 197,50 | 197,50 |
|  | Приобретение хозтоваров: эмаль дорожная, смесь асфальтобетонная, эмульсия битумная, лампы, светильники, кронштейны, автошины, запчасти для дорожной техники, дорожные знаки. | 471,93 | 0,00 | 471,93 | 471,93 |
|  | Уборка, вывоз снега и мусора и погрузка с тротуаров, обочин дорог, подсыпка уличной сети, транспортировка гравия, зимнее содержание, дорог (работы по очистке дорог от снега и обработка противогололедным материалом и работы по грейдерованию со срезкой снежных валов и наростов. | 3 017,81 | 0,00 | 3 017,81 | 3 017,81 |
|  | Разработка локально-сметных расчетов | 124,18 | 0,00 | 124,18 | 124,18 |
|  | Текущий ремонт дороги с гравийным покрытием по ул. Д.Банзарова ( от перекрестка ул. Ленина - Д.Банзарова до перекрестка ул. Кирова- Д.Банзарова, протяженность 380 м. | 298,79 | 295,80 | 2,99 | 298,79 |
|  | Текущий ремонт дороги с гравийным покрытием по ул. Камоликова, от ул.Мира до ул. Содружества, протяженность 950 м. | 746,36 | 738,90 | 7,46 | 746,36 |
|  | Текущий ремонт дороги с гравийным покрытием по ул. Советская (от перекрестка ул. Ленина- ул. Советской до дома № 64"а" по ул. Советской, протяженностью 740 м. | 797,21 | 789,24 | 7,97 | 797,21 |
| 2. | Итого | 7 245,53 | 1 823,94 | 5 421,59 | 7 245,53 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Оплата ПСД ул. Ленина от пересечения с ул. Каландаришвили до пересечения с ул. Мира-1,9 км | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
|  | Ремонт дороги с гравийным покрытием на следующих улицах: ул.Бартурки от поворота ул.Шувалова до Агрохимиков, ул. Ленина от ул. Мира до конечной на Кулункун, ул. Чумакова от ул. Первомайской до ул.Хангалова, ул. Тимирязева от ул.Первомайская до ул.Хангалова, ул. Бориса Полевого, ул. Горького от ул. Ватутина до ул. Мира, ул. Балтахинова, ул.Кислородная, ул. Комоликова. | 99,75 | 0,00 | 99,75 | 99,75 |
|  | Расход по электроэнергии для освещения дорог | 903,77 | 0,00 | 903,77 | 903,77 |
|  | Уборка, вывоз снега и мусора и погрузка с тротуаров, обочин дорог, подсыпка уличной сети, транспортировка гравия, зимнее содержание, дорог (работы по очистке дорог от снега и обработка противогололедным материалом и работы по грейдерованию со срезкой снежных валов и наростов. | 2 552,57 | 0,00 | 2 552,57 | 2 552,57 |
|  | Восстановление освещения дорог и замена вышедших из строя фонарей электроосвещения дорожной сети | 474,99 | 0,00 | 474,99 | 474,99 |
|  | Нанесение линий дорожной разметки по автомобильным дорог. | 349,65 | 0,00 | 349,65 | 349,65 |
|  | Разработка локально-сметных расчетов | 388,45 | 0,00 | 388,45 | 388,45 |
|  | Приобретение хозтоваров: эмаль дорожная, смесь асфальтобетонная, эмульсия битумная, лампы, светильники, кронштейны, автошины, запчасти для дорожной техники, дорожные знаки | 700,75 | 0,00 | 700,75 | 700,75 |
|  | Текущий (ямочный) ремонт дорог, текущий ремонт части гравийных дорог, текущий ремонт тротуаров. | 4 242,30 | 4 072,61 | 169,69 | 4 242,30 |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ул. Кирова д.56, ул. Кирова д.58, Микрорайон д. 2 и Микрорайон д. 4. | 8 784,76 | 8 719,45 | 65,31 | 8 784,76 |
| 2. | Итого | 18 876,99 | 12 792,06 | 6 084,93 | 18 876,99 |
| 2020 год* |  |  |  |  |  |
| 1. | Оплата ПСД на капитальный ремонт дороги по ул. Ленина от пересечения с ул. Каландаришвили до пересечения с ул. Мира-1,9 км | 2 340,00 |  | 2 340,00 |  |
|  | Расход по электроэнергии для освещения дорог | 1 194,00 |  | 1 194,00 |  |
|  | За уборку и вывоз снега и мусора, погрузку с тротуаров, обочин дорог, работы по очистке дорог от снега и обработка противогололедным материалом, работы по грейдерованию со срезкой снежных валов и наростов, подсыпка уличной сети, транспортировка гравия, профилирование улично-дорожной сети текущий ремонт дорог с гравийным и асфальтобетонным покрытием, ямочный ремонт | 7 014,85 |  | 7 014,85 |  |
|  | Нанесение линий дорожной разметки по автомобильным дорогам | 390,00 |  | 390,00 |  |
|  | Текущий ремонт и строительство объектов не капитального строительства по устройству цементобетонного тротуара по ул. Бардаханова | 997,00 |  | 997,00 |  |
|  | Текущий ремонт асфальтобетонного тротуара по ул. Первомайской | 398,00 |  | 398,00 |  |
|  | Ямочный ремонт (асфальт) | 520,00 |  | 520,00 |  |
|  | Разработка локально-сметного расчета на ремонт дорог | 145,00 |  | 145,00 |  |
|  | Размещение светильников, ламп на опорах дорог, монтаж пролетов провода, восстановление уличного освещения дорожной сети | 955,00 |  | 955,00 |  |
|  | Приобретение хозтоваров: эмаль дорожная, смесь асфальтобетонная, эмульсия битумная, лампы, светильники, кронштейны, автошины, запчасти для дорожной техники, дорожные знаки и их установка | 1 429,97 |  | 1 429,97 |  |
|  | Ремонт дорог по ул. Черемуховая с приведением в соответствие с требованиями СНИП (устройство примыкания на участке 3-388 ( слева, ул. Черемуховая) | 1 112,16 |  | 1 112,16 |  |
|  | Текущий ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. Будённого до ул.Мичурина в пос. Усть-Ордынский | 936,82 |  | 936,82 |  |
|  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер. Звёздный | 3 082,52 |  | 3 082,52 |  |
| 2. | Итого | 20 515,32 | 0,00 | 20 515,32 | 0,00 |
| 2021 год* |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт ул. Ленина от пересечения с ул. Каландаришвили до пересечения с ул. Мира-1,9 км( 1 этап) | 20 641,9 | 19 815, 9 | 826,0 |  |
|  | Разработка ПСД «Строительство автомобильных дорог по ул.Проспект Победы, ул. Братская, ул. Тополиная в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района» | 12 586,78 | 12 083,31 | 503,47 |  |
|  | Расход по электроэнергии для освещения дорог | 1 194,00 |  | 1 194,00 |  |
|  | За уборку и вывоз снега и мусора, погрузку с тротуаров, обочин дорог, работы по очистке дорог от снега и обработка противогололедным материалом, работы по грейдированию со срезкой снежных валов и наростов, подсыпка уличной сети, транспортировка гравия, профилирование улично-дорожной сети, текущий ремонт дорог с гравийным и асфальтобетонным покрытием, ямочный ремонт | 5 440,00 |  | 5 440,00 |  |
|  | Текущий ремонт гравийного покрытия автодороги | 155,00 |  | 155,00 |  |
|  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги | 611,00 |  | 611,00 |  |
|  | Разработка локально-сметного расчета на ремонт дорог | 500,00 |  | 500,00 |  |
|  | Восстановление уличного освещения дорожной сети, размещение светильников, ламп на опорах дорог | 356,00 |  | 356,00 |  |
|  | Приобретение хозтоваров: эмаль дорожная, смесь асфальтобетонная, эмульсия битумная, лампы, светильники, кронштейны, автошины, запчасти для дорожной техники, дорожные знаки | 300,00 |  | 300,00 |  |
| 2. | Итого* | 41 784,68 | 31 899,21 | 9 885,47 | 0,00 |
| 2022 год* |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт ул. Ленина от пересечения с ул. Каландаришвили до пересечения с ул. Мира-1,9 км (1 этап) | 34 375 | 33 000 | 1 375 |  |
|  | Расход по электроэнергии для освещения дорог | 1 277,58 |  | 1 277,58 |  |
|  | Уборка и вывоз снега и мусора, за погрузку с тротуаров, обочин дорог, работы по очистке дорог от снега и обработка противогололедным материалом, работы по грейдерованию со срезкой снежных валов и наростов, подсыпка уличной сети, транспортировка гравия, профилирование улично-дорожной сети | 5 550,00 |  | 5 550,00 |  |
|  | Текущий ремонт дорог с гравийным и асфальтобетонным покрытием, ямочный ремонт | 1 640,00 |  | 1 640,00 |  |
|  | Текущий ремонт гравийного покрытия автодороги | 400,00 |  | 400,00 |  |
|  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги | 785,00 |  | 785,00 |  |
|  | Разработка локально-сметного расчета | 300,00 |  | 300,00 |  |
|  | Замена, размещение светильников, ламп на опорах дорог | 180,00 |  | 180,00 |  |
|  | Приобретение хозтоваров: эмаль дорожная, смесь асфальтобетонная, эмульсия битумная, лампы, светильники, кронштейны, автошины, запчасти для дорожной техники, дорожные знаки | 600,00 |  | 600,00 |  |
| 2. | Итого | 45 107,58 | 33 000 | 12 107,58 | 0,00 |
| 2023 год* |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт ул. Ленина от пересечения с ул. Каландаришвили до пересечения с ул. Мира-1,9 км (1 этап) | 47 775,3 | 45 864,1 | 1 911,2 |  |
|  | Капитальный ремонт ул. Ленина от пересечения с ул. Каландаришвили до пересечения с ул. Мира-1,9 км (2 этап) | 93 359,9 | 89625,5 | 3734,4 |  |
|  | «Строительство автомобильных дорог по ул.Проспект Победы, ул. Братская, ул. Тополиная в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района" (1 этап пр-т Победы и ул. Тополиная) | 66 515,68 | 63 855,06 | 2 660,63 |  |
|  | Расход по электроэнергии для освещения дорог | 1 367,01 |  | 1 367,01 |  |
|  | Уборка и вывоз снега и мусора, за погрузку с тротуаров, обочин дорог, работы по очистке дорог от снега и обработка противогололедным материалом, работы по грейдерованию со срезкой снежных валов и наростов, подсыпка уличной сети, транспортировка гравия, профилирование улично-дорожной сети | 5 550,00 |  | 5 550,00 |  |
|  | Текущий ремонт дорог с гравийным и асфальтобетонным покрытием, ямочный ремонт | 1 640,00 |  | 1 640,00 |  |
|  | Текущий ремонт гравийного покрытия автодороги | 400,00 |  | 400,00 |  |
|  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги | 785,00 |  | 785,00 |  |
|  | Разработка локально-сметного расчета | 300,00 |  | 300,00 |  |
|  | Замена, размещение светильников, ламп на опорах освещения дорог | 180,00 |  | 180,00 |  |
|  | Приобретение хозтоваров: эмаль дорожная, смесь асфальтобетонная, эмульсия битумная, лампы, светильники, кронштейны, автошины, запчасти для дорожной техники, дорожные знаки | 600,00 |  | 600,00 |  |
| 2. | Итого | 218 472,89 | 199 344,66 | 19 128,24 | 0,00 |
| 2024 год* |  |  |  |  |  |
| 1. | «Строительство автомобильных дорог по ул.Проспект Победы, ул. Братская, ул. Тополиная в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района" (2 этап пр-т Победы и ул. Тополиная) | 66 515,68 | 63 855,06 | 2 660,63 |  |
|  | Расход по электроэнергии для освещения дорог | 1 462,70 |  | 1 462,70 |  |
|  | Уборка и вывоз снега и мусора, за погрузку с тротуаров, обочин дорог, работы по очистке дорог от снега и обработка противогололедным материалом, работы по грейдерованию со срезкой снежных валов и наростов, подсыпка уличной сети, транспортировка гравия, профилирование улично-дорожной сети | 5 550,00 |  | 5 550,00 |  |
|  | Текущий ремонт дорог с гравийным и асфальтобетонным покрытием, ямочный ремонт | 1 640,00 |  | 1 640,00 |  |
|  | Текущий ремонт гравийного покрытия автодороги | 400,00 |  | 400,00 |  |
|  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги | 785,00 |  | 785,00 |  |
|  | Разработка локально-сметного расчета | 300,00 |  | 300,00 |  |
|  | Замена, размещение светильников, ламп на опорах освещения дорог | 180,00 |  | 180,00 |  |
|  | Приобретение хозтоваров: эмаль дорожная, смесь асфальтобетонная, эмульсия битумная, лампы, светильники, кронштейны, автошины, запчасти для дорожной техники, дорожные знаки | 600,00 |  | 600,00 |  |
| 2. | Итого | 77 433,39 | 63 855,06 | 13 578,33 | 0,00 |
| 2025 год* |  |  |  |  |  |
| 1. | «Строительство автомобильных дорог по ул.Проспект Победы, ул. Братская, ул. Тополиная в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района" (3 этап ул. Братская) | 73 998,79 | 71 038,84 | 2 959,95 |  |
|  | Расход по электроэнергии для освещения дорог | 1 565,09 |  | 1 565,09 |  |
|  | Уборка и вывоз снега и мусора, за погрузку с тротуаров, обочин дорог, работы по очистке дорог от снега и обработка противогололедным материалом, работы по грейдерованию со срезкой снежных валов и наростов, подсыпка уличной сети, транспортировка гравия, профилирование улично-дорожной сети | 5 550,00 |  | 5 550,00 |  |
|  | Текущий ремонт дорог с гравийным и асфальтобетонным покрытием, ямочный ремонт | 1 640,00 |  | 1 640,00 |  |
|  | Текущий ремонт гравийного покрытия автодороги | 400,00 |  | 400,00 |  |
|  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги | 785,00 |  | 785,00 |  |
|  | Разработка локально-сметного расчета | 300,00 |  | 300,00 |  |
|  | Замена, размещение светильников, ламп на опорах освещения дорог | 180,00 |  | 180,00 |  |
|  | Приобретение хозтоваров: эмаль дорожная, смесь асфальтобетонная, эмульсия битумная, лампы, светильники, кронштейны, автошины, запчасти для дорожной техники, дорожные знаки | 600,00 |  | 600,00 |  |
| 2. | Итого | 85 018,88 | 71 038,84 | 13 980,04 | 0,00 |

*Объемы финансирования по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования  на соответствующий финансовый год и плановый период.

В ходе реализации программы (2017-2025 годы) следует осуществить следующие мероприятия:

1.В целях создания работоспособной организации с высоким, техническим потенциалом необходимо укрепить и совершенствовать материально-техническую базу.

Для этого необходимо приобрести специализированную технику, произвести ремонт имеющейся техники. При обновлении подвижного состава у администрации МО «Усть-Ордынское» появится возможность качественно и своевременно проводить все необходимые работы по обустройству и содержанию дорог муниципального образования.

2. Проведение проектирования и осуществление работ по строительству и капитальному ремонту дорог, мостов и тротуаров.

Работы по строительству и модернизации муниципальных дорог планируется осуществлять в соответствии с положениями плана развития поселка, с учетом возможных корректировок транспортной схемы. Принимая во внимание тот факт, что основная масса автомобильных дорог поселка не соответствует нормативным требованиям, а также с учетом объемности затрат на осуществление капитального ремонта, финансирование и проведение данного вида работ целесообразно планировать в долгосрочной перспективе.

Основным мероприятием данного направления является проектирование. Учитывая необходимость выделения достаточно больших средств на строительство и капитальный ремонт дорог, возможностей бюджета муниципального образования будет явно недостаточно. В связи с этим необходимо софинансирование из областного бюджета.

По результатам проектирования будут составлены уточненные сметы, на основе которых в рамках Программы будет планироваться выделение денег из бюджета муниципального образования на проведение текущего и капитального ремонта дорог.

Наличие проектно-сметной документации позволит детализировать заявки муниципального образования на осуществление софинансирования работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог из вышестоящих бюджетов. В рамках данного направления необходимо также провести обследование мостов и путепроводов на территории поселка с целью оценки их фактического состояния и принятия решения (в случае необходимости) проведения работ по ремонту и реконструкции.

3. Проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

В состав улично-дорожной сети входят технические средства организации дорожного движения и другие элементы дорожной инфраструктуры, требования к которым также устанавливаются государственными стандартами. Поэтому проведение мероприятий в целях повышения безопасности дорожного движения является неотъемлемой частью концептуального подхода к решению вопросов дорожного хозяйства и транспорта муниципального образования.  В некоторых случаях наиболее целесообразно регулировать дорожное движение обустройством искусственных дорожных неровностей (ИДН). Практика показывает, что при оборудовании пешеходных переходов ИДН аварийность с участием пешеходов в данном конкретном месте снижается до нуля. В целях организации дорожного движения необходимо установить на некоторых улицах поселка объекты искусственных дорожных неровностей и элементы наружного освещения (ул. Чайковского, ул. Королева, ул. Аптечная, ул. Фармацевтов, ул. Николаева, ул. Менделеева, ул. Чехова, ул. Первомайская).

Таблица № 2.

| Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в поселке на 2017-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1. | Подсыпка улиц противогололедным материалом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,07 | 29,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Приобретение и установка знаков дорожного движения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173,20 | 53,00 | 159,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278,27 | 82,00 | 259,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

*Объемы финансирования по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период.

Осуществление данных мероприятий позволит:

-снизить количество и тяжесть последствий ДТП в поселке;

-обосновать и привести к нормативному процессу регулирования дорожного движения;

-упорядочить финансирование на содержание средств регулирования дорожного движения.

V. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица №3

Общий объем финансирования Программы на период 2017 – 2025 годы.

| № п/п | Период | Стоимость объекта в тыс. руб. | Финансирование из областного бюджета (по согласованию), тыс. руб. | Финансирование из местного бюджета, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 2017 год | 9 441,28 | 2 081,45 | 7 359,83 | 9 441,28 |
| 3 | 2018 год | 7 245,53 | 1 823,94 | 5 421,59 | 7 245,53 |
| 4 | 2019 год | 18 876,99 | 12 792,06 | 6 084,93 | 18 876,99 |
| 5 | 2020 год* | 20 515,32 | 0,00 | 20 515,32 | 12197,3 |
| 6 | 2021 год* | 41 784,68 | 31 899,21 | 9 885,47 | 44440,7 |
| 7 | 2022 год* | 45 107,58 | 33 000 | 12 107,58 | 0,00 |
| 8 | 2023 год* | 218 472,89 | 199 344,66 | 19 128,24 | 0,00 |
| 9 | 2024 год* | 77 433,39 | 63 855,06 | 13 578,33 | 0,00 |
| 10 | 2025 год* | 85 018,88 | 71 038,84 | 13 980,04 | 0,00 |
| 11 | ВСЕГО | 523 896,54 | 415 835,22 | 108 061,33 | 35 569,80 |

*Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Программы на период 2017 - 2025 годы составляет– 523 896,54 тыс. руб. Объем средств, привлекаемый на софинансирование из областного бюджета, планируется в размере 415 835,22 тыс. руб.* и местного бюджета 108 061,33 тыс. руб.*

VΙ. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль исполнения программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы администрации МО «Усть-Ордынское». Исполнителем работ в части организации мероприятий, заключения договоров и контрактов с подрядными организациями в рамках Программы является начальник по ЖКХ и благоустройству администрации муниципального образования.

Реализация мероприятий программы осуществляется путем заключения договоров с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

VΙΙ. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результаты от реализации Программы за 2017 - 2025 годы:

Ожидаемое снижение дорожно-транспортных происшествий. Помимо этого, ожидаются качественные изменения в сфере дорожного хозяйства, эффект от которых объективно оценить не представляется возможным.

Проведение целенаправленного и скоординированного комплекса мероприятий позволит создать условия для улучшения качества социально-экономической среды и жизнеобеспечения населения поселка:

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

- улучшение санитарного и экологического состояния поселка;

- повышение уровня эстетики поселка.

Исп. Чубыкин С.В.